Отчет правления о выполнении плана работ на 2021 г.

Выполнены или находятся в стадии завершения первостепенные задачи:

- Перешли на полные взаиморасчеты с садоводами и подрядными организациями через расчетный банковский счет Товарищества.

- Получили ТУ на увеличение мощности в СНТ, собрали первичные документы от садоводов на увеличение мощности.

- Направлена на согласование схема расположения земель общего пользования для последующего оформления их в долевую собственность.

- 317 участков оборудованы приборами удалённого учета электроэнергии и за 304 участками закреплены приборы удалённого учета воды. Вынесены  приборы учета на границу 3-х участков.

Благодаря такому большому охвату приборами учета удалённого сбора показаний к концу года мы можем начислить более 85 % всей потреблённой электроэнергии. В 2020 году мы и 40 % не могли начислить. Показания не передавались годами.

Кроме того, проведены следующие мероприятия:

- Обслуживание электрохозяйства, закупка материалов на содержание электрохозяйства. Распределение нагрузки по фазам.

- Обслуживание уличного освещения и электроснабжение зданий и сооружений. Установка светодиодных светильников для уличного освещения.

- Налажен сбор  информации о показаниях индивидуальных электросчётчиков по средствам электронной почты, чата в Вотсап, по СМС и с помощью автоматизированного сбора  информации. Организована передача данных для бухгалтерского учета и начислений.

- Проведена ревизия запорной арматуры в уличных колодцах. Включение летнего водопровода.  Чистка  и откачкой колодцев.

- Содержание узла учёта водоснабжения.  Техническое обслуживание магистрального водопровода.

- Выключение летнего водопровода. Сбор информации по расходу воды за сезон. Сверка платежей с расходом воды.

- Устройство сплошного покрытия по Садовой улице  из асфальтной крошки (участок от Южного проезда до Южной улицы.)

- Текущий ремонт Цветочной улицы от Садовой до Луговой, Мичуринской улицы, Садовой улицы от Южной улицы до Вишнёвой.

- Расчистка русла Любосеевки от участка №8 до участка №2 (границы СНТ) протяжённостью 100 метров и шириной до 4-х метров.

- Подсыпка пляжа на пожарном водоёме

- Очистка  дорог и проездов от снега

- Очистка ливнёвок, кюветов и грязеприёмников.

- Очистка периметра в зоне ответственности СНТ от поросли, уборка периметра от ТКО (проведение субботника)

- Организация вывоза ТКО, чистка и уборка площадок сбора ТКО

- Ремонт, ворот, калиток

- Содержание автоматических ворот, шлагбаума, считывателей открывания калиток, доводчиков, запоров и замков.

- Содержание зданий и сооружений СНТ (правление, пункт охраны, склад-контейнер, электрощитовая)

- Содержание системы видеонаблюдения. Содержание противопожарного инвентаря.

- Ведение реестра садоводов, формирование архива, содержание информационных ресурсов (сайт, информационные доски)

- Взяты пробы воды из пожарного водоёма и водопровода. Результат анализа, - соответствуют саннормам.

Есть моменты, которые надо учесть в дальнейшей работе

- Мы ежегодно не добираем около 8 % запланированных в смету взносов, что составляет 220 000 -230 000 руб. из-за 10 % скидки. Мероприятие полезное, позволяет к сезону уже иметь более 70 % собранных средств, но требует учета в смете этих непредвиденных потерь и убытков, образующихся в результате этого решения ОС.

- Сверка по показаниям приборов учета после окончания летнего сезона проводится не всеми садоводами. Около 50 участков не провели сверку по показаниям электросчётчиков и более 140 участков по показаниям водосчетчиков. По этой причине мы не можем начислить садоводам за потребленные ресурсы и не можем провести анализ убытков и потерь.  Всем направлены Уведомления.

- НЕ выполнено решение ОС более 60-тью садоводами о выносе электросчетчика на границу участка и не поданы заявки на замену водосчетчиков, срок поверки или эксплуатации которых истек.

- Задолженность по взносам на конец года составила менее 25000 рублей. Совсем не оплачивал взносы в истекшем году уч. 87 и 391, более половины взносов не оплачено уч. 31.

На протяжении 3-х лет эти долги сокращаются. В прошлом году задолженность составляла 124 000 руб, в 2019 году – около 200 000 руб.

Правление старалось в своей работе максимально придерживаться сметы, но отклонения были. Что-то было добавлено, что-то приостановлено. Это делалось исключительно по причине целесообразности и необходимости в данный период времени. Какая-то работа не была достаточно подготовлена или продумана, а другая наоборот не терпела отлагательства.

Есть важные вопросы которые мы не можем сдвинуть с места годами. Часть из них требует совместного волевого решения, а часть зависит от конкретного члена правления.

Считаю необходимым подчеркнуть, что за все пункты плана имелись ответственные члены правления и мероприятия разбиты на блоки. После общего собрания ежегодно правление на первом своём заседании, распределяет обязанности между собой. Каждый член правления получает ежемесячное денежное вознаграждение.

ПРАВЛЕНИЕ