Доклад председателя по вопросам общего собрания

Повестка общего собрания СНТ СН «Заря-1»

- Отчет правления о выполнении бюджета 2022 г.

- Отчет ревизионной комиссии.

- Выборы правления.

- Выборы ревизионной комиссии.

- Решение по итогам реализации проекта реконструкции кабельной линии с увеличением мощности на участок до 15 кВт.

- Утверждение плана работ, сметы расходов 2023 год и её финансово-экономическое обоснование.

- Переоформление участков – утверждение решений заседаний Правления с 17.07.22г по 23.04.22г  Приём в члены СНТ.

1.Отчет правления о выполнении бюджета 2022 г.

Правление старалось в своей работе максимально придерживаться сметы, но отклонения были. Что-то было добавлено, что-то приостановлено. Это делалось исключительно по причине целесообразности и необходимости в данный период времени. Какая-то работа не была достаточно подготовлена или продумана, а другая наоборот не терпела отлагательства.

Считаю необходимым подчеркнуть, что за все пункты плана имелись ответственные члены правления. После общего собрания ежегодно правление на первом своём заседании распределяет обязанности между собой. Каждый член правления получает ежемесячное денежное вознаграждение. Размер среднемемеся

Плановые мероприятия на 2022 г.

- Ведение бухгалтерского учёта, налоговая отчётность, подготовка ежемесячных отчётов по движению денежных средств, подача в правление сведений о должниках, внесение в программу 1С изменений в лицевых счетах садоводов, ежемесячные начисления и выставления квитанций садоводам.

- Ведение делопроизводства СНТ (корректировка реестра, составление протоколов заседания правления, приём заявлений от садоводов, контроль за направлением ответов на заявления, архивация документов прошлых лет)

- Установка индивидуальных электросчётчиков Вавиот на  участки (6 шт.), а также замена однофазных Вавиот на трёхфазные (4 шт.).  Замена старых водосчётчиков на новые с радиомодулем Вавиот. Появились высвободившиеся при замене однофазные счётчики. Их можно установить взамен обычных, которые необходимо вынести на границу участка. Эти счётчики будут реализованы по цене 2020-21 года. Срок до очередной поверки у этих счётчиков 2035-2036 годы

- Велась работа в программе Вавиот. Формировались  отчёты для правления и бухгалтерии. Осуществлялся мониторинг работы приборов учета в программе. Выявлялись проблемы. Решались эти проблемы через тех поддержку или самостоятельно. Отв. Рябиков Андрей уч. 320.

- Установка дополнительных светильников на улицах снт. Количество заменённых светильников- 20  , количество заменённых ламп - 7. Всего в СНТ на данный момент 78 светильников. Из них 51 светодиодный и 27 ламповых.

- Отключение от энергоснабжения неплательщиков в 2020 – 2021годах и установка счётчиков Вавиот помогла нам сократить до минимума неконтролируемые участки по расходу электроэнергии. В этом году мы должны закончить наведение порядка по учету электроэнергии. Кто не хочет устанавливать Вавиот обязан вынести свои приборы учёта электроэнергии на границу участка.

- Организация вывоза мусора – 69 шт.

- Установлен откачивающий насос в заглубленный узел учёта воды СНТ и заменён общий счётчик воды.

- Замена въездной группы ворота – калитка с новой автоматикой.

- Выполнили ямочный ремонт дорог в СНТ около 400 п/м. По ул. Садовая, Мичуринская, Вишнёвая, Сиреневая,  Берёзовая

- Была проведена очистка водоёма от кустарника и части деревьев, корчевание пней, и подготовлена визуализация планировки западного берега водоёма для оборудования на нем зоны отдыха для детей с малыми детскими формами. Отсыпка песком, устройство ограждения лавочки и песочница оборудованы за счёт средств садовода Алексея Балашова уч. 123. Затраты Алексея около 70000 руб. А компенсировали при сборе через телеграмм канал около 20000 руб. К сожалению пока этот проект не нашёл поддержки большей части садоводов. Правление надеется, скоро вернуться к этому проекту.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Работа | Материал | Работа итого | Материал итого | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посок карьерный самосвал 9 м3 | шт | 5,00 |  | 7 500,00 ₽ |  | 37 500,00 ₽ | 37 500,00 ₽ |
| 4 | Состав для обработки дерева Сенеж Аквадекор 2,5 литра | шт | 2,00 |  | 1 855,00 ₽ |  | 3 710,00 ₽ | 3 710,00 ₽ |
| 5 | Брусок обрезрой 50*50*3000 | шт | 10,00 |  | 195,00 ₽ |  | 1 950,00 ₽ | 1 950,00 ₽ |
| 6 | Доска обрезная 100*25*6000 | шт | 10,00 |  | 292,00 ₽ |  | 2 920,00 ₽ | 2 920,00 ₽ |
| 7 | Брус 100*100*6000 | шт | 2,00 |  | 1 140,00 ₽ |  | 2 280,00 ₽ | 2 280,00 ₽ |
| 8 | Доска обрезная 200*50*6000 | шт | 2,00 |  | 1 140,00 ₽ |  | 2 280,00 ₽ | 2 280,00 ₽ |
| 9 | Кисточки,уголки,саморезы,,рубероид для столбов лавочки | компл | 1,00 |  | 750,00 ₽ |  | 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| 10 | Изготовление и монтаж лавочки, окраска | шт | 2,00 | 1 500,00 ₽ |  | 3 000,00 ₽ |  | 3 000,00 ₽ |
| 11 | Изготовление песочницы 1500*1500, окраска | шт | 1,00 | 1 500,00 ₽ |  | 1 500,00 ₽ |  | 1 500,00 ₽ |
| 12 | Устройство ограждения зоны отдыха забором из бруса и доски | мп | 32,00 | 100,00 ₽ |  | 3 200,00 ₽ |  | 3 200,00 ₽ |
| 13 | Шлифовка окраска досок для ограждения | мп | 70,00 | 60,00 ₽ |  | 4 200,00 ₽ |  | 4 200,00 ₽ |
| 13 | Очистка площадки от корней,палок и прочего мусора с вырубкой торчащих корешков | м2 | 600,00 | 3,50 ₽ |  | 2 100,00 ₽ |  | 2 100,00 ₽ |

- Дважды подавали на приватизацию ЗОП. Были отказы по причине наложения на водоохранную зону и приостановление Дачной амнистии. Ошибки поправили, но подавать не стали, так как вошли в судебный процесс садоводы, имеющие менее 4 соток и ещё ряд запоздалых садоводов с приватизацией участков. Могло быть наложение судебных решений с обмерами ЗОП.

- Проводился покос травы в местах общего пользования.

- Содержались в чистоте площадки для сбора мусора.

- Включение и выключение летнего водопровода.

- Проводилась чистка дорог от снега

- Осуществлялся пропускной режим на КПП СНТ, мониторинг системы видеонаблюдения, ежедневный обход ограждения СНТ с целью выявления проблемных и повреждённых участков. Отдельное спасибо мужчинам садоводам, которые прошлой весной поправили ограждения СНТ по границе с лесом.

- Велась работа с должниками

- Организация работ по наполнению сайта. (М Черняк)

- Приняли решение, собрали средства и реализовали проект по реконструкции кабельной электролинии с увеличением мощности.

В 2022 году отказались от  договора на обслуживание электросетей сторонней организацией, так как это оказалось малоэффективной затеей. Заключили договор с апреля по сентябрь на тревожную кнопку и выезд тревожной группы и так же поняли слабую потребность в этом.

Аварийные мероприятия в 2022 году

- Дважды пришлось организовывать устранение аварии на кабельной линии СНТ. Первый раз зимой со 2 по 4 декабря 2021 года, а второй раз 4-5 мая 2022 года. Оба раза работу проводило Мособлэнерго. После чего, был сделал вывод о безотлагательном проведении работ по замене кабельной линии с увеличением мощности. Очень своевременно было принято это решение и получено разрешение на увеличение, т.к. с 01.07.2022 повысились расценки на эти услуги.

- Много было проблем с автоматикой шлагбаума и ворот, а так же с электрозамком на калитке Мичуринской и двумя камерами там же, на Мичуринской. Из-за попадания молнии пришлось менять оборудование калитки и видеонаблюдении. Несколько организаций пытались справиться с проблемой на автоматике ворот и шлагбаума. Только третья организация смогла найти и устранить причину. Тем не менее, оборудование на шлагбауме стоит древнее и требует модернизации. Ещё сильно засорена клиентская база недействующими номерами, есть случаи использования «пиратских» карт и ключей. Необходимо чистить систему допуска на шлагбаум ворота и калитки.Так же требуется замена калиток и управления ими на Берёзовой (выход к автобусной остановке и Мичуринской). Их весной постоянно выдавливает и они перекашиваются.

ПРОБЛЕМЫ

- Должники На 13.03 должников - 8 человек

| Членские взносы 2022г |  |  | 50 236,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 9 | - Иванов Янош Сергеевич | - Южная | - 3 038,60 |
| - 10 | - Иванов Геннадий Сергеевич | - Южная | - 8 494,00 |
| - 67 | - Жулёв Иван Геннадьевич | - Речная | - 417,60 |
| - 68 | - Жулёв Иван Геннадьевич | - Речная | - 696,00 |
| - 79 | - Чибизова Галина Геннадиевна | - Мичуринская | - 5 940,00 |
| - 221 | - Голубцова Ирина Владимировна | - Сторожевая | - 16 632,00 |
| - 360 | - Курышкина Наталья Алексеевна | - Березовая | - 5 445,00 |
| - 361 | - Воробьева Мария Олеговна | - Березовая | - 2 759,40 |
| - 391 | - Шилкин Роман Павлович | - Северная | - 616,00 |

- По воде

Проблемы по прежнему при пуске воды весной. Краны не закрыты на участках или их вообще нет. Счётчики устанавливают не обращая внимание на погодные условия. Было разморожено более 30 счетчиков . Отремотнировал Николай – 15 шт. Отправлены в ремонт и отремонтированы 17 шт. Есть индивидуумы, которые не снимают счётчики на зиму. При замене счётчиков выяснилось большое расхождение в показаниях и наличие неработающих счётчиков. 12 садоводов оплатили, но не получили счётчики по воде. Они до сих пор лежат в правлении. Это участки - Благодаря инвентаризации счётчиков и замене их на новые сократили недоимки прошлых лет. В 2021 году не начислили 34000 рублей, в 2022 – 17000 руб. Это очень много!

- По электроэнергии

В связи с тем, что какое-то время общий счётчик был неисправен, мы оказались в плюсе.

- Собирали взносы с 10 % льготным периодом. В смету  не получили – 305181,05 руб. А предполагается получить за счёт увеличения взноса после 01.07 – 34673,17.

Собирали взносы без увеличения взноса до 01 июля. Оплата всеми доступными методами. Можно оплачивать не всё сразу а частями, но до крайней даты 01.07 .

Хочется напомнить ещё ряд важных моментов

- Оставлять свои авто на общественных парковках не надо. Некоторые обленились открывать свои ворота, если парковка рядом. Общественные парковки для гостей или в случае, если у вас какая-то временная проблема на свое парковке. Тем более нельзя парковать свои авто на дорогах.

- Кто вкопал у своих заборов ограничители их надо демонтировать.

- Покос травы вдоль своих участков надо проводить регулярно. Как минимум 2-3 раза в сезон. С этого года надо выкашивать централизовано тем кто не следит за территорией прилегающей к своему забору и выставлять счета 100 руб. за 10 п/м.

- Кто не хочет устанавливать Вавиот обязан вынести свои приборы учёта электроэнергии на границу участка.

Есть важные вопросы которые мы не можем сдвинуть с места годами. Часть из них требует совместного волевого решения.

(Выступление  Канаева по проблемам 2022)

(Выступление Воропанова по проблемам 2022)

Есть важные вопросы которые мы не можем сдвинуть с места годами. Часть из них требует совместного волевого решения.

- Отчёт ревизионной комиссии.

Доклад Черняка

Комиссия проверила финансовую деятельность Правления и признаёт её удовлетворительной.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г. составил 1 456 401 руб

#### За отчетный период нарушений законодательства, Устава СНТ, решений Общего собрания и финансовой дисциплины не выявлено. Благодарю Правление за оперативную и продуктивную обратную связь при решении возникающих в процессе подготовки Акта.

- Выборы правления

Прошу предлагать кандидатуры в правление

- Выборы ревизионной комиссии

Прошу предлагать кандидатуры в ревизионную комиссию. Есть предложение в комиссию всё-таки подобрать 3-го члена товарищества. Хорошо бы если кто-то из РК принимал участие в приёмке наиболее значимых работ.

- Решение по итогам реализации проекта реконструкции кабельной линии с увеличением мощности на участок до 15 кВт.

Необходимо довести целевой взнос до логического конца и закончить спекуляции на тему мне достаточно того что было. ТОГО ЧТО БЫЛО УЖЕ НЕТ. Старый кабель выведен из эксплуатации и поставлен в далёкий резерв.

Всё питание СНТ проходит по реконструированной кабельной линии. Это электропитание участков, осветительной уличной линии, здания правления, водоразборного узла СНТ, серверной интернет соединения, калитки с электрозамками, ворота и шлагбаум, здание КПП, склад-контейнер СНТ, система видеонаблюдения. А значит электроэнергией пользуются все, независимо подключён участок к электролинии или нет. И за эту линию надо платить всем садоводам.

- С подключённого участка 20000 руб.

- С неподключённого нам решать (предлагаю 10000 руб)

За работу подрядчику мы заплатили, но из резерва, а не из целевых средств. Целевой взнос надо собрать в полном объёме. Несобранно чуть более 300000 руб. из 7 119 179,14

После того как максимально соберём ЦВ надо продолжить работу по модернизации электрохозяйства. У нас прослаблен 3-й сектор от Цветочной до Северной из-за большой протяжённости воздушной линии. Осветительная линия запитана от общей. Это тоже не правильно. Их надо разделять.

- Бюджет 2023 г. Утверждение сметы расходов на 2023 г. размера членских взносов, целевых взносов и иных платежей.

План мероприятий на 2023 г.

Перечень работ представлен и финансовое обоснование к нему тоже отдельными файлами.

Основная масса предлагаемых расходов понятна и без неё не обойтись из года в год. Возникают дебаты по нескольким видам работ и объёме их реализации. Это такие работы как,

- Ремонт ограждения

- Ремонт дороги

- Благоустройство зон отдыха (детская площадка, игровая площадка для взрослых, зона водоёма)

Можно уменьшить объемы проводимых работ, но сами работы исключать нельзя. Всё ветшает.

Хотелось конечно двигаться вперёд. Но вам решать.

Предложено два варианта сметы. Их отличие в объёме работ по забору и дорогам.

Обе представлены из расчёта 2000 руб. с сотки

Также предлагается либо совсем отказаться от льготного процента, либо сократить его до 5%. Почти 85 % платят в льготном период.

В этом году предстоит реализовать несколько решений ОС прошлых лет.

- Вынести счётчики на границу участка или установить счётчики удалённого учёта

- Оборудовать заезд личного транспорта на свои участки тем, кто не имеет ворот и паркует свои авто, где попало.

Стоимость куб.м. воды установить ____ рубля. Стоимость кВт электроэнергии согласно Постановления комитета по ценам и тарифам МО.

Есть предложение старших по улицам частично освобождать от уплаты членских взносов.

Вопрос кто будет решать и на сколько частично.

- Приём в члены СНТ.

По отдельному списку