Отчёт Правления о выполнении плана основных мероприятий на 2025 год

# Общие финансовые итоги

Смета на 2025 год была утверждена в размере:4 932 400 рублей

По итогам года:

- расходы по смете составили 4 431 410 руб.

- остаток средств на конец года — 612 000 руб.

- общий денежный оборот товарищества за год — 12 050 970 руб.

Это означает, что финансовая устойчивость СНТ сохранена, кассовых разрывов, влияющих на работу инфраструктуры, допущено не было.

Однако имели место проблемы:

- рост расходов на вывоз мусора;

- задолженность отдельных садоводов;

- износ инфраструктуры;

- зависимость от подрядных организаций;

- отсутствие корректной системы учёта воды.

Выполнение плана работ 2025 года

| ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Выполнение | Примечание |
| Проведена замена ламп и светильников наружного освещения | Выполнено | По количеству меньше чем в прошлом периоде. |
| Организация автоматизированного сбора информации, контроль работы приборов учёта садоводов. Претензионная и гарантийная работа по приборам учёта. | Выполнено | электросчётчика были направлены в ремонт, что на 2 больше чем в прошлом периоде |
| Ремонт и обслуживание системы питания и привода открывания калиток на ул Берёзовая, мичуринская, Речная, Садовая (замена оборудования, оплата работ). | Не в полном объёме. | Проведена подготовительная работа по изучению возможности создания свое внутренней локальной сети |
| Монтаж электропривода открывания калитки на ул. Сиреневая. | Монтаж не проводился по причине потери целесообразности |  |
| Расчистка дорог от снега | Выполнено | Превысила расходы по смете по причине обильных снегопадов. |
| Ремонт дорог асфальтной крошкой улиц Вишнёвая- 80 кв.м, Лесная- 100 кв.м, Мичуринская- 240 кв.м, Луговая – 120 кв.м , Южная – 120 кв.м, Солнечная- 80 кв.м, Дачная – 100 кв.м, Цветочная- 80 кв.м, Северная - 80 кв.м, Сиреневая 120 кв.м.. | Выполнено |  |
| Ремонт сплошным покрытием ул Садовая крошкой от ул. Сиреневая до Дачной 400 кв.м и от Берёзовой до Северной 240 кв. | Выполнено |  |
| Замена запорной арматуры в колодцах на 3-4. По результатам осмотра 2024 года. | Не выполнены по причине отсутствия потребности при повторном сезонном осмотре. | Выполнен аварийный ремонт водопроводного колодца ул. Нижней |
| Включение и выключение летнего водопровода с чисткой и откачкой колодцев | Выполнены. |  |
| Очистка приямков и ливнёвок | Выполнены |  |
| Ремонт мусоросборных площадок | Не выполнен ремонт площадки №1 на Мичуринской. | Не собрали взносов до наступления осени |
| Покос травы на общих землях | Выполнено |  |
| Анализ воды пруда | Выполнено |  |
| Замена ограждения СНТ до 150 п\м | Не выполнен монтаж забора. Установлено 4 ворот на периметре ограждения СНТ для выталкивания снега и организации возможных путей эвакуации.(ул. Северная, Зелёноя, Вишнёвая, Нижняя) | Не собрали взносов до наступления осени. Хватило на ворота. |
| Частичная отсыпка вторичным щебнем пожарных выездов | Выполнено | Отсыпан запасной выезд на Берёзовой |
| Боковая двухсторонняя вывеска с подсветкой перед СНТ на столбе обозначающая въезд. Установка дорожных указателей «СНТ Заря-1». | Выполнено 50%. Установлены только указатели. | Вывеска перенесена в план работ на 2026 год |
| Ремонт калиток СНТ, замена повреждённых листов ограждения | Выполнено |  |
| Покрасочные работы (инфодоски, фасад Правления и др. элементы общего имущества). | Выполнено |  |
| Проверка индивидуальных водосчётчиков ( по уличный обход). | Выполнено |  |
| Монтаж короба для укладки проводов управления автоматическими воротами и освещения въезда в СНТ. | Выполнено |  |
| Маркировка опор освещения, установка розеток на опорах | Выполнены на 30 % |  |
| Ямочный ремонт вторичным щебнем Речного проезда | Выполнено |  |
| Проведён монтаж отдельно от основных сетей, линии уличного освещения территории СНТ | Выполнено |  |
| Аварийные работы и внеплановые |  |  |
| Замена линии электропитания КПП | Выполнено | Выгорел провод питания КПП и провод питания камеры |
| Ремонт механизма открывания ворот | Выполнено | Замена опорных подшипников створки, замена конденсатора, ремонт кронштейна крепления механизма ворот. |

Проблемные вопросы

| Перерасход по твёрдо коммунальным расходам на 92000 руб. что составляет 76 куб. м. Это 10 контейнеров | В СНТ фактическое накопление ТКО превышает нормативное. | Продолжить начисления по нормативу. Усилить контроль и не допускать утилизации материалов запрещённых правилами. Обозначить меры воздействия на нарушителей. |
| --- | --- | --- |
| камеры видеонаблюдения не работают. | Выгорел провод камеры напротив КПП, после замыкания питающего провода КПП, камера у мусоросборника Правления не работает. Нужна диагностика | Провести диагностику, при необходимости заменить оборудование. Расширить систему видеонаблюдения. |
| В результате летнего осмотра узлов учёта воды на садовых участках выявлено: 1.Неработающие счётчики (не изменяются показания на счётчике) 2.Счётчики не опломбированы 3.До счётчика встречается слабая утечка воды 4.Показания счётчика садоводами не контролируется. Осмотрено менее 50% участков. Время с улицами согласовывалось заранее | За летний период не начислено 11000 руб. на водопотребление. Это более 320 кубометров воды. | Перейти на комбинированный учёт и начисления. 1.Постоянно проживающим садоводам начисления проводить по поверенным, опломбированным приборам учёта. 2.Сезонно проживающим садоводам: А) тем кто планирует рассчитываться по приборам учёта обеспечить опломбирование своего счётчика за свой счёт при установке и перед снятием счётчика обеспечить актирование показаний и наличие пломбы, то же за свой счёт. Б)тем кто планирует рассчитываться по фактическому месячному расходу воды СНТ, расчёт будет проводится следующим образом: V общ. – V по счётчикам Количество участков без счётчиков , где Vобщ – расход по общему счётчику СНТ V по счётчикам – суммарный расход по индивидуальным счётчикам. Пример июля 2025 V общее 1280 куб.м; V по счётчикам 370 куб.м ( 45 участков) Кол-во уч. без счётчика 395-45=350 Получается: (1280-370): 350 = 2,6 куб.м воды. Это в деньгах 2,6 х 35= 91 рубль с участка |
| Применяли заниженный процент потерь в электрических сетях СНТ. Применяли в начале года расчётный, а не фактический. Процент был примерно равный на протяжении года. | Не начислили 73872,73 руб. | В результате анализа начислений у члена Ревизионной комиссии предложение применять два значения процента потерь (12% зимний и 9% летний), с корректировкой в последние два месяца каждого из сезонов. |

Остаток денежных средств сметы 2025 года будут направлены на выполнение не выполненных работ по плану 2025 года. Часть работ была не выполнена по причине несвоевременной уплаты взносов садоводами.

Так же остатком средств по смете  2025 года будут покрыты не начисленные затраты на утилизацию ТКО, потери в воздушных и кабельных линиях и водоснабжении. Суммарно 177 000 руб.

Задолженность садоводов по взносам и прочим платежам в течение 2025 года

| По состоянию на… | По ЧВ | По ЦВ | По утилизации ТБО | По воде | По электроэнергии | Общая задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 мая 2025 |  |  |  | 8 647 | 203 353 |  |
| 27 июля 2025 | 534 608 |  | 119 000 | 26 312 | 257 411 | 1 276 967 |
| 5 сентября 2025 | 475 451 | 263 500 | 107 300 | 30 427 | 306 103 | 1 239 540 |
| 1 ноября 2025 | 232 900 | 123 000 | 42 000 | 22 850 | 317 557 | 765 836 |
| 20 декабря 2025 |  |  |  |  |  | 620 974 |

# Выводы

В 2025 году:

- обеспечена стабильная работа СНТ;

- смета исполнена без критических отклонений;

- реализованы инфраструктурные мероприятия;

- финансовое положение товарищества остаётся устойчивым.